# Planificación del PROYECTO FORMATIVO – DESARROLLO DE SISTEMAS I

## Plataforma de Cursos en Línea con Suscripciones y Pagos Automatizados

### 1. Contexto y problema a resolver

Una academia de capacitación tecnológica necesita una plataforma de cursos en línea que permita a los usuarios registrarse, suscribirse a diferentes tipos de planes (mensual, trimestral, anual), acceder a cursos según su suscripción, y realizar pagos automatizados. Actualmente gestionan todo con hojas de cálculo y correos electrónicos, lo que genera:

- Demoras en la activación de suscripciones.

- Errores en el control de accesos a cursos.

- Falta de reportes sobre ingresos y cursos más vistos.

- Mala experiencia para el usuario final.

Tu equipo debe desarrollar un sistema que resuelva este problema.

### 2. Objetivo del proyecto formativo

Desarrollar una aplicación web funcional que permita:

- Gestionar usuarios con diferentes roles (administrador, instructor, estudiante).

- Administrar un catálogo de cursos (cada curso tiene título, descripción, duración, nivel, precio base o suscripción requerida).

- Implementar un sistema de suscripciones (planes: Básico, Pro, Premium) con diferentes niveles de acceso a cursos.

- Integrar pagos automatizados (simulados con pasarela de prueba tipo Stripe o PayPal Sandbox).

- Generar reportes (ingresos por suscripción, cursos más populares, estudiantes activos).

- Proveer una interfaz responsive y amigable.

### 3. Alcance funcional mínimo obligatorio

#### Módulo de usuarios y autenticación

- Registro e inicio de sesión (email/contraseña o redes sociales opcional).

- Roles diferenciados con permisos:

  - Administrador: ABMC de cursos, usuarios, visualización de reportes.

  - Instructor: Crear/editar sus propios cursos, ver estudiantes inscritos.

  - Estudiante: Ver cursos disponibles según su suscripción, acceder al contenido.

#### Módulo de cursos

- Listado público de cursos con filtros (por nivel, por categoría, por precio).

- Vista de detalle del curso (descripción, requisitos, temario).

- Acceso restringido según el plan de suscripción del estudiante.

#### Módulo de suscripciones

- Catálogo de planes de suscripción (ej: Básico → 3 cursos/mes, Pro → 10 cursos/mes, Premium → ilimitado).

- Contratación de suscripción con fecha de inicio y fin.

- Renovación automática simulada o manual.

- Historial de suscripciones por usuario.

#### Módulo de pagos (simulado pero funcional)

- Integración con pasarela de prueba (Stripe Checkout o PayPal Sandbox).

- Registro de transacciones (fecha, monto, plan, estado).

- Confirmación de pago antes de activar la suscripción.

#### Módulo de reportes (mínimo 3 reportes)

- Reporte de ingresos mensuales por tipo de suscripción.

- Reporte de cursos más inscritos (top 5).

- Reporte de estudiantes activos vs inactivos.

#### Requisitos técnicos obligatorios

- Backend: Laravel (PHP) con API REST.

- Frontend: Angular (TypeScript) como SPA.

- Base de datos: MySQL o PostgreSQL, normalizada al menos hasta 3FN.

- Metodología: Scrum con 4 sprints de 1 semanas cada uno.

- Control de versiones: Git (GitHub o GitLab) con ramas por funcionalidad.

### 4. Metodología de trabajo – Scrum

Cada equipo estará conformado por 4 integrantes con los siguientes roles rotativos por sprint (cada integrante debe pasar por todos los roles al menos una vez):

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Product Owner | Define prioridades del backlog, valida que se cumplan los criterios de aceptación, se comunica con el “cliente” (docente). |
| Scrum Master | Facilita las reuniones diarias (daily), elimina impedimentos, asegura que se sigan las prácticas ágiles. |
| Developer 1 (Backend) | Implementa endpoints en Laravel, modelos, migraciones, controladores y lógica de negocio. |
| Developer 2 (Frontend) | Implementa componentes en Angular, servicios de consumo de API, manejo de estado y vistas. |

Nota: La pareja de desarrolladores debe colaborar estrechamente. Pueden intercambiar tareas, pero cada uno tiene foco primario en su área.

#### Estructura de sprints (4 sprints de 1 semanas = 4 semanas totales)

| Sprint | Objetivo | Entregable principal |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Configuración de entorno, repositorio, BD inicial, historias de usuario del backlog. | Backlog priorizado, arquitectura definida, entorno funcionando. |
| Sprint 1 | Autenticación, roles, ABMC de usuarios y cursos básico. | Login funcional + ABMC de cursos (sin suscripciones aún). |
| Sprint 2 | Módulo de suscripciones + integración de pagos simulados. | Usuario puede contratar plan y pagar (sandbox). |
| Sprint 3 | Restricción de acceso a cursos por suscripción + reportes básicos. | Estudiante solo ve cursos según su plan. Reportes en pantalla. |
| Sprint 4 | Pulido de UI/UX, pruebas de integración, documentación, demo final. | Sistema completo funcionando local o en la nube. |

#### Artefactos Scrum obligatorios por equipo

- Product Backlog (en Trello, Jira o GitHub Projects).

- Sprint Backlog (tareas asignadas por día).

- Daily Scrum (registro mínimo de asistencia y tres preguntas).

- Sprint Review (demo al docente al final de cada sprint).

- Sprint Retrospective (documento de 3 cosas que mejoraron y 3 por mejorar).

### 5. Entregables del proyecto formativo (alineados al sílabo)

| Evidencia (según sílabo) | Entregable concreto | Sprint |
| --- | --- | --- |
| Reporte de modelo conceptual, lógico y físico de BD | Diagrama entidad-relación (ER) + modelo relacional normalizado + script SQL | Sprint 0 |
| Software del sistema funcionando | Repositorio Git con instrucción de instalación (README) + video de máximo 5 min mostrando funcionalidades clave | Sprint 4 |
| Reportes operativos y generales | Al menos 3 reportes accesibles desde el panel de administrador (pantalla o exportables a PDF) | Sprint 3 |
| Evidencias de metodología ágil | Backlog, sprints, actas de daily y retrospectivas (carpeta compartida) | Todos los sprints |

### 6. Criterios de evaluación (basados en las matrices del sílabo)

#### Competencia 1: Diseño de base de datos (20% de la nota del proyecto)

| Nivel | Criterio |
| --- | --- |
| Pre-formal | Identifica tablas básicas pero sin relaciones claras. |
| Receptivo | Describe relaciones pero con errores de claves foráneas. |
| Resolutivo | Diseña modelo 3FN con tablas principales bien relacionadas. |
| Autónomo | Diseña modelo 3FN completo + índices + restricciones de integridad. |
| Estratégico | Modelo 3FN + vistas materializadas + procedimientos almacenados (opcional pero valorado). |

#### Competencia 2: Desarrollo del sistema con metodología ágil (40% de la nota del proyecto)

| Nivel | Criterio |
| --- | --- |
| Pre-formal | Código desordenado, sin separación de capas, sin Scrum. |
| Receptivo | Intenta aplicar MVC pero mezcla lógica, Scrum mínimo. |
| Resolutivo | Arquitectura clara (Laravel API + Angular), Scrum parcialmente aplicado. |
| Autónomo | Arquitectura limpia, Scrum completo (todos los artefactos), pruebas básicas. |
| Estratégico | + Pruebas unitarias, + CI/CD, + buenas prácticas de seguridad (ej. validación, sanitización). |

#### Competencia 3: Diseño e implementación de reportes (40% de la nota del proyecto)

| Nivel | Criterio |
| --- | --- |
| Pre-formal | Reconoce qué es un reporte pero no lo implementa. |
| Receptivo | Interpreta datos pero muestra información sin filtros. |
| Resolutivo | Configura reportes simples (listados planos). |
| Autónomo | Reportes con filtros (fechas, tipo de suscripción) + exportación. |
| Estratégico | Reportes dinámicos + gráficos + insight para toma de decisiones. |

### 7. Condiciones de entrega y defensa

- Fecha límite: Al finalizar el sprint 4 (semana 4).

- Forma de entrega:

  - Enlace al repositorio Git (debe estar actualizado hasta el último commit antes de la defensa).

  - Documento PDF con: modelo de BD, capturas de pantalla del sistema, evidencia de Scrum (backlog, retrospectivas).

  - Video demostrativo (máx. 5 min) mostrando todas las funcionalidades.

- Defensa presencial: Cada equipo tendrá 10 minutos de demostración en vivo + 5 minutos de preguntas del docente.

- Evaluación individual: El docente podrá preguntar a cada miembro sobre su rol y aporte específico. Se penalizará a integrantes que no demuestren participación activa.

### 8. Recomendaciones para los equipos

- No intenten abarcar todo desde el inicio. Enfoquen el Sprint 0 en tener la base de datos bien definida y el entorno funcionando.

- Usen Laravel Sanctum o Passport para autenticación con token (API).

- En Angular, usen servicios e interceptores para manejar el token JWT.

- Simulen pagos con Stripe Checkout (modo test) o una pasarela falsa local.

- Documenten las decisiones técnicas en el README del repositorio.

- La comunicación diaria en el equipo es más importante que el código avanzado.

### 9. Escala de calificación del proyecto (sobre 100 puntos)

| Rango | Concepto | Equivalencia |
| --- | --- | --- |
| 85 – 100 | Estratégico | Excelente – supera expectativas |
| 70 – 84 | Autónomo | Bueno – cumple todo lo obligatorio |
| 51 – 69 | Resolutivo | Suficiente – cumple lo mínimo pero con fallas |
| 25 – 50 | Receptivo | Insuficiente – incompleto |
| 1 – 24 | Pre-formal | Muy deficiente – no funcional |

### 10. Anexo: ejemplo de estructura de base de datos (nivel conceptual)

Tablas sugeridas (mínimo):

- users (id, name, email, password, role)

- courses (id, title, description, duration, level, subscription_plan_required)

- subscription_plans (id, name, price, duration_days, max_courses)

- user_subscriptions (id, user_id, plan_id, start_date, end_date, status)

- payments (id, user_id, subscription_id, amount, payment_date, transaction_id, status)

- course_enrollments (id, user_id, course_id, enrollment_date, progress)